Předmět objednávky:

Práce v PR Polánecký mokřad (okr. PJ) v k. ú. Polánka u Nepomuka dle následujícího popisu:

**Sekání travního porostu** (křovinořezem nebo lehkou mechanizací) jednou nebo dvakrát ročně. Plochy B1–B3 jsou silně zamokřené (část B3 je úzký pruh mezi křovitými vrbami), plochy A1–A3 středně vlhké. Průměrná výška strniště bude do 5 cm výšky. Součástí prací je odstranění posekané travní hmoty do 14 dnů po posekání ze zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma v souladu s právními předpisy.

Území mezi těmito plochami je součástí vymezených půdních bloků, obhospodařovaných s podporou MZe.

**Rozsah a termín prací**:

plocha A1, A2 a A3 – 0,98 ha, sekání 2 x ročně (pol. VI-pol. VII a pol. IX-pol. X)

plocha B1, B2 a B3 – 0,64 ha, sekání 1 x ročně (VIII)

