Zápis z pracovního jednání u pana náměstka Moravčíka ze dne 9.10.2003

Přítomni: Moller (MPO), Lux (MPSV), Čapka, Švec (SMO), Holenda (MV) , Andrš (Středočeský kraj), Svoboda (MV), Moravčík, Shima, Havelda, Lisý, Weis (MI)

Účastníci jednání po zevrubné diskusi dospěli k následujícím zásadním závěrům:

- MI by nemělo dopustit, aby stávající neujasněný obsahový  i termínový stav v oblasti atestací a platnosti standardů pokračoval po 31.12.2003.

- Účastníci jednání se jednomyslně shodli, že stávající proces vyhlašování standardů a následných atestací by neměl být jednostranným aktem MI zrušen. (Důvody: zachování kontinuity, zachování „tváře“ MI, ochrana vložených investic orgánů VS i firem do realizovaných atestací)

- Pro připravovanou novelu zákona 365/2000 Sb. účastníci jednání navrhují založení pracovní skupiny.

Návrh postupu pro realizaci závěrů:

A) Krátkodobé úkoly

- Rozeslat připravenou novelu Standardu životního cyklu do připomínkového řízení s orgány VS – dokončení připomínkového řízení 31.10.2003

Novela se týká zejména následujících oblastí:

  - Informační systémy veřejné správy byly pro potřeby atestace na shodu se standardem životního cyklu rozčleněny do 3 základních kategorií a požadavky na jednotlivé kategorie byly odstupňovány podle působnosti povinných orgánů VS (zejména obcí).

  - Dále bude jasně vysvětleno, že pokud je komerční SW atestován dodavatelem, nemusí již správce ISVS atestovat dokumentaci k produktu znovu. Bude zaveden tzv. atest produktu „P“

  - Stanovit požadavky na dokumentaci procesu atestace ze strany atestačních středisek (tzv. obsah protokolu)

  - Ujasnit souběh platností stávajících a novelizovaných standardů

- Klást důraz na vyplnění a zaslání evidenčních listů – do 31.12.2003

- Informovat správce, že evidenční listy vyvěsí MI jako databázi na web – do 30.6.2004

- MI připraví a vyvěsí vyplněný vzor EL do 31.10.2003

- Komunikovat se správci ISVS, prezentovat další postup MI – zákonná povinnost stále trvá – 23.10.2003 13.00 plenární jednání OPS

B) Střednědobé úkoly

- Zrevidovat zbývající standardy (novela standardu 014 - zrevidovat členění na povinné a doporučující standardy, doprecizovat ty závazné)

- Vyhodnocovat průběh atestací ISVS

- Existují již první atestované ISVS úřadů a proto je možno začít vyhodnocovat přínosy atestace

- uskutečnit pracovní setkání informatiků úřadů, které mají atest nebo atestací procházejí

- Pokračovat v provádění kontrol AtS – s důrazem na nově specifikovaný obsah protokolu o prováděné atestaci

- Zřídit pracovní skupinu na téma Atestace  v souvislosti s novelou zákona 365/2000 Sb. pracovní skupina posoudí zejména

1) Zmocnění k vydávání vyhlášek

Zákon 365/2000 by měl obsahovat především zmocnění k vydávání vyhlášek a případně dalších závazných dokumentů.

V současné době vyhlášky k zákonu 365/2000 vydávat nelze – v zákoně chybí zmocnění.

2) Normy, metodiky, vyhlášky a „best practice“

MI určí normy (ČSNI), které doporučí dodržovat pro oblast VS, posoudí současný stav v EU.

V případě potřeby MI vypracuje k normám metodiky.

Mimo to může vydávat MI i tzv. „best practise“ formou doporučení.

Příští jednání 14.10. v 15.00 na MI