# Příloha č. 8: Povinné osnovy pro zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a užitků

Tyto závazné osnovy ekonomického hodnocení akcí v rámci grantového schématu vycházejí z povinných osnov pro celý programu SROP a jsou přílohou Pokynů pro žadatele.

Tento materiál neřeší problematiku hodnocení ekonomického zdraví žadatele (tzv. finanční zdraví), ale hodnotí samotnou akci.

Postup žadatele při otázce, jaké musí zpracovat podklady pro ekonomické zhodnocení akce je následující:

- Podle výše celkových nákladů akce v korunách (uznatelných i neuznatelných) se identifikuje v následující tabulce náročnosti akce. Této náročnosti odpovídá typ ekonomického hodnocení a jemu příslušná závazná osnova. Jednotlivé body dané osnovy jsou podrobně popsány a vysvětleny v podrobných metodikách. Metodika zpracování Studie proveditelnosti (jak zjednodušené, tak základní) a základní verze Analýzy nákladů a přínosů, podle kterých je doporučeno zpracovávat tyto přílohy žádosti, je k dispozici na adrese www.strukturalni-fondy.cz.

- V případě IV. úrovně náročnosti akce má žadatel k dispozici metodiku Evropské komise pro zpracování CBA.

Velikost akce jako kritérium obsahu podkladů pro ekonomické hodnocení akce

POZOR: V tabulce počítáme vždy s celkovými náklady akce v českých korunách (ne tedy jen uznatelné náklady akce, nebo výše požadované dotace).

| Úroveň náročnosti | Od výše investice | Do výše investice | Typ ekonomického hodnocení akce | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0,5 mil Kč | 4 mil. Kč | Zjedn. SP | Metodika MMR |
| II | 4 mil. Kč | 10 mil. Kč | Zákl. SP | Metodika MMR |
| III | 10 mil. Kč | 90 mil. Kč | Zákl. SP + Zákl. CBA | Metodika MMR |
| IV | 90 mil. Kč | - | Zákl. SP + R CBA | Metodika EK |

Zkratky:

Zjedn. SP	– zjednodušená studie proveditelnosti

Zákl. SP 	– základní studie proveditelnosti

Zákl. CBA	– základní CBA

CBA 	– rozšířená analýza nákladů a přínosů podle doporučené metodiky a rozsahu Evropské komise

Rozdíl zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a užitků (Cost-benefit Analysis – CBA) u akcí  veřejných subjektů oproti způsobu zpracování těchto studií u privátních akcí  je především v charakteru akce. Stejné body osnovy jsou naplňovány kvalitativně jinými daty odpovídajících veřejnoprávnímu a neziskovému zaměření akcí. Jako příklad uvádíme například „marketingový mix“, který i v případě předkladatele „obce“ vychází ze základních 4P, protože se jedná v tomto případě o „službu“ a ne o klasický produkt, dále musí obec řešit problematiku ceny, zda bude poskytovat tu službu bezplatně, nebo za zvýhodněnou cenu a jaké budou dopady na obecní rozpočet atd…

I. Úroveň finanční náročnosti akce

„Zjednodušená studie proveditelnosti“

Titulní stránka

- Obsah

- Úvodní informace (kdo předkládá, kdo studii zpracoval, na základě jakých podkladů byla studie zpracována)

- Stručné vyhodnocení akce (shrnutí toho, jakým způsobem akce přinese efekty očekávané grantovým schématem, shrnout na jakou hlavní potřebu akce reaguje, zároveň stručně shrnout základní ekonomické parametry akce, vysvětlit motivaci předkladatele akci realizovat)

- Stručný popis podstaty akce a jeho etap (provázáno s formulářem žádosti – ELZA, zdůraznit logickou vazbu jednotlivých částí a kroků akce, event. zdůraznit podrobněji efekty a přínosy akce)

- Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

  - Analýza trhu a odhad poptávky (vhodným způsobem popsat potřeby, poptávka je buď tržní nebo společenská, uvedeny důkazy, že poptávka existuje – např. zápis z jednání zastupitelstva, že tato akce má být provedena)

  - Marketingová strategie (způsob dosažení výsledku „prodeje“, je obtížné u akcí, které negerují příjmy, důležité je zajištění vědomí)

  - Marketingový mix (má význam především v případě podnikatelských akcí)

- Management akce a řízení lidských zdrojů (základní organizační struktura žadatele a na jejím základě návrh organizačního zajištění řízení akce, vymezení odpovědností , které jdou nad rámec běžných pracovních povinností stanovených pracovníků, doplněno o jména odpovědných a popis jejich profesní zkušenosti, které doloží že tento tým je zárukou eliminace možných rizik úspěšného řešení akce, vhodné je uvést zkušenosti s externími způsoby financování, ať už jde dotace z veřejných zdrojů nebo bankovních úvěrů)

- Technické a technologické řešení akce (např. základní charakteristika předpokládaného technického aspektu řešení, vyzdvižení případných inovativních prvků, jako použití recyklovaných materiálů, vybraný popis způsobu řešení z projektové dokumentace, event. popis zvláštních podmínek, které vyplynuly z předchozích průzkumů)

- Dopad akce na životní prostředí (nutno provázat se žádostí ELZA – horizontální témata)

- Zajištění investičního majetku (popis způsobu majetkoprávního řešení akce, prokázání vlastnických vztahů, smluvní řešení vztahu k investici – smlouvy o pronájmu, kupní, smlouvy o smlouvách budoucích, bezpečnost realizace investice – pojištění)

- Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) – popis promítnutí akce do hospodářství žadatele

- Finanční plán a analýza akce

  - Kalkulace  - přehled celkových nákladů realizace akce struktuře investiční x neinvestiční, uznatelné x neuznatelné, vhodné poměrové ukazatele např. náklady běžného metru komunikace.

  - Zjednodušený finanční plán - Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) – stav prostředků na začátku realizace akce – vlastní, úvěrové apod.; stav hospodaření v okamžiku realizace plateb; stav hospodaření po přijetí závěrečné platby ze strany poskytovatele dotace. V případě využití úvěru, konstrukce finančního plánu splácení úvěru a toto vše v kontextu celkového hospodaření žadatele.

- Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce – vysvětlete poskytovanou hodnotu za peníze, pokud možno formou poměrových ukazatelů vztažených k nákladům akce, efekty dle jednotlivých přínosů popsaných v žádosti (výška investice vzhledem k intenzitě dopravy)

- Harmonogram akce

- Závěrečné shrnující hodnocení akce

Přílohy

II. Úroveň finanční náročnosti akce

„Základní studie proveditelnosti“

Rozdíl základní SP od zjednodušené SP je především v hloubce a rozsahu zpracovávaných kapitol doporučené osnovy, ve smysluplném variantním řešení akce a z části i v samotné struktuře doporučené osnovy (kapitoly navíc jsou označeny červeně).

- Titulní stránka

- Obsah

- Úvodní informace

- Strukturované vyhodnocení akce

- Stručný popis podstaty akce a jeho etap

- Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

  - Analýza trhu a odhad poptávky

  - Marketingová strategie

  - Marketingový mix

- Management akce a řízení lidských zdrojů

- Technické a technologické řešení akce

- Dopad akce na životní prostředí

- Zajištění dlouhodobého majetku

- Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

- Finanční plán a analýza akce

  - Základní kalkulace a analýza bodu zvratu

    - Kalkulace

    - Analýza bodu zvratu

  - Finanční plán

    - Plán průběhu nákladů a výnosů

    - Plánované stavy majetku a zdrojů krytí (výkaz o plnění rozpočtu a výkaz financování ve struktuře předepsané účtové osnovy)

    - Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

- Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce

- Řízení rizik (citlivostní analýza)

- Harmonogram akce

- Podrobné závěrečné hodnocení akce

- Přílohy

III. Úroveň finanční náročnosti akce

„Základní studie proveditelnosti“ + „Základní CBA“

Základní studie proveditelnosti je stejná jako v předchozím případě (II. Úroveň náročnosti), navíc je požadována základní Analýza nákladů a přínosů akce v následující struktuře osnovy:

- Úvodní informace

- Přehled výsledků CBA

- Vymezení beneficientů

- Definice investiční akce

- Popis metodiky

- C&B v podobě hotovostních toků

  - Finanční toky akce

  - Socio-ekonomické náklady a přínosy akce

- Výpočet kriteriálních ukazatelů

- Citlivostní analýza

- Vyhodnocení akce a závěr

IV. Úroveň finanční náročnosti akce

„Základní studie proveditelnosti“ + „CBA dle metodiky Evropské komise“

U akcí tohoto rozsahu se předpokládá zpracování Analýzy nákladů a přínosů podle metodiky Evropské komise a dle individuálních parametrů vyplývajících z charakteru akce.

Metodika Evropské komise k CBA je jednak volně přístupná v anglické verzi na stránkách DG Regia a perspektivně i na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v českém překladu, který zajišťuje Rámec podpory společenství.