# Příloha č.7: Povinné osnovy pro zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a přínosů

Tyto závazné osnovy ekonomického hodnocení akcí v rámci grantového schématu vycházejí z povinných osnov pro celý programu SROP a jsou přílohou Pokynů pro žadatele.

Tento materiál neřeší problematiku hodnocení ekonomického zdraví žadatele (tzv. finanční zdraví), ale hodnotí samotnou akci.

Postup žadatele při otázce, jaké musí zpracovat podklady pro ekonomické zhodnocení akce je následující:

- Podle výše celkových nákladů akce v korunách (uznatelných i neuznatelných) se identifikuje v následující tabulce náročnosti akcí. Této náročnosti odpovídá typ ekonomického hodnocení a jemu příslušná závazná osnova. Jednotlivé body dané osnovy jsou podrobně popsány a vysvětleny v podrobných metodikách. Metodika zpracování Studie proveditelnosti (jak zjednodušené, tak základní) a základní verze Analýzy nákladů a přínosů, podle kterých je doporučeno zpracovávat tyto přílohy žádosti, je k dispozici na adrese www.strukturalni-fondy.cz.

- V případě III. úrovně náročnosti akce má žadatel k dispozici metodiku Evropské komise pro zpracování CBA.

Velikost akce jako kritérium obsahu podkladů pro ekonomické hodnocení akce.

POZOR: V tabulce počítáme vždy s celkovými náklady akce v českých korunách (ne tedy jen uznatelné náklady akcí, nebo výše požadované dotace)…

| Úroveň náročnosti | Od výše investice | Do výše investice | Typ ekonomického hodnocení akce | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 0,5 mil. Kč | 10 mil. Kč | Zákl. SP | Metodika MMR |
| II. | 10 mil. Kč | 90 mil. Kč | Zákl. SP + Zákl. CBA | Metodika MMR |
| III. | 90 mil. Kč | - | Zákl. SP + R CBA | Metodika EK |

Zkratky:

Zákl. SP 	– základní studie proveditelnosti

Zákl. CBA	– základní CBA

CBA 	– rozšířená analýza nákladů a přínosů podle doporučené metodiky a rozsahu Evropské komise

I. Úroveň finanční náročnosti akce

Titulní stránka

- Obsah

- Úvodní informace (kdo předkládá, kdo studii zpracoval, na základě jakých podkladů byla studie zpracována)

- Stručné vyhodnocení akce (shrnutí toho, jakým způsobem akce přinese efekty očekávané grantovým schématem, shrnout na jakou hlavní potřebu akce reaguje, zároveň stručně shrnout základní ekonomické parametry akce, vysvětlit motivaci předkladatele akci realizovat)

- Stručný popis podstaty akce a jeho etap (provázáno s formulářem žádosti – ELZA, zdůraznit logickou vazbu jednotlivých částí a kroků akce, eventuelně zdůraznit podrobněji efekty a přínosy akce)

- Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

  - Analýza trhu a odhad poptávky

  - Marketingová strategie

  - Marketingový mix

- Management akce a řízení lidských zdrojů (základní organizační struktura žadatele a na jejím základě návrh organizačního zajištění řízení akce, vymezení odpovědností , které jdou nad rámec běžných pracovních povinností stanovených pracovníků, doplněno o jména odpovědných a popis jejich profesní zkušenosti, které doloží že tento tým je zárukou eliminace možných rizik úspěšného řešení akce, vhodné je uvést zkušenosti s externími způsoby financování, ať už jde dotace z veřejných zdrojů nebo bankovních úvěrů)

- Technické a technologické řešení akce (např. základní charakteristika předpokládaného technického aspektu řešení, vyzdvižení případných inovativních prvků, jako použití recyklovaných materiálů, vybraný popis způsobu řešení z projektové dokumentace, eventuelně popis zvláštních podmínek, které vyplynuly z předchozích průzkumů)

- Dopad akce na životní prostředí (nutno provázat se žádostí ELZA – horizontální témata, sledovat především přínosy v použití ekologicky šetrných technologií, nebo  snižování dopadů současné výroby na životní prostředí, případně související nebo vyvolané investice typu ozelenění apod.)

- Zajištění investičního majetku (popis způsobu majetkoprávního řešení akce, prokázání vlastnických vztahů, smluvní řešení vztahu k investici – smlouvy o pronájmu, kupní, smlouvy o smlouvách budoucích, bezpečnost realizace investice – pojištění)

- Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) – popis promítnutí akce do hospodářství žadatele

- Finanční plán a analýza akce

  - Základní kalkulace a analýza bodu zvratu

    - Kalkulace  - přehled celkových nákladů realizace akce, ve struktuře investiční x neinvestiční, uznatelné x neuznatelné, vhodné poměrové ukazatele např. náklady běžného metru komunikace.

    - Analýza bodu zvratu

  - Finanční plán

    - Plán průběhu nákladů a výnosů

    - Plánované stavy majetku a zdrojů krytí (výkaz o plnění rozpočtu a výkaz financování ve struktuře předepsané účtové osnovy)

    - Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

- Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce – vysvětlete poskytovanou hodnotu za peníze, pokud možno formou poměrových ukazatelů vztažených k nákladům akce, efekty dle jednotlivých přínosů popsaných v žádosti

- Řízení rizik (citlivostní analýza)

- Harmonogram akce

- Závěrečné shrnující hodnocení akce

Přílohy

II. Úroveň finanční náročnosti akce

„Základní studie proveditelnosti“ + „Základní CBA“

Základní studie proveditelnosti je stejná jako v předchozím případě (I. Úroveň náročnosti), navíc je požadována základní Analýza nákladů a přínosů akce v následující struktuře osnovy:

- Úvodní informace

- Přehled výsledků CBA

- Vymezení beneficientů

- Definice investičního projektu

- Popis metodiky

- C&B v podobě hotovostních toků

  - Finanční toky akce

  - Socio-ekonomické náklady a přínosy akce

- Výpočet kriteriálních ukazatelů

- Citlivostní analýza

- Vyhodnocení akce a závěr

IV. Úroveň finanční náročnosti akce

„Základní studie proveditelnosti“ + „CBA dle metodiky Evropské komise“

U akcí tohoto rozsahu se předpokládá zpracování Analýzy nákladů a přínosů podle metodiky Evropské komise a dle individuálních parametrů vyplývajících z charakteru akce.

Metodika Evropské komise k CBA je jednak volně přístupná v anglické verzi na stránkách DG Regia a perspektivně i na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v českém překladu, který zajišťuje Rámec podpory společenství.