Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

| Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) | VZ 37 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.3.08/01.0002 CZ.1.07/1.1. 00/08.0014 |
| Název projektu: | DVPP v Plzeňském kraji EJP v praxi |
| Název zakázky: | Programátorské a související služby pro projekty realizované KCVJŠ Plzeň. Jedná se o zakázku malého rozsahu, spadající mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zakázka je rozdělená na části A a B., Dodavatel má možnost podat nabídku na jednu či více částí zakázky. |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : | služba |
| Datum vyhlášení zakázky: | 2. 7. 2010 |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 |
| Sídlo zadavatele: | sady 5. května 42, 301 00 Plzeň |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJŠ Plzeň |
| IČ zadavatele: | 49774191 |
| DIČ zadavatele: | CZ 49774191 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Mgr. Lukáš Vlček Tel: 731 410 136 Email: vlcek@kcvjs.cz |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) | do 13. 7. 2010 do 10.00. |
| Popis předmětu zakázky: | Část A: Vývoj eKCVJŠ, úpravy systému Koperník pro projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002. Část B: Vytvoření metodického webu a online aplikace EJP a implementace do portálu www.rvp.cz pro projekt EJP v praxi CZ.1.07/1.1. 00/08.0014. |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | Pro část A: Maximální možná cena za kompletní zajištění služby dle přílohy č. 1 je 510 000,- Kč včetně DPH (425 000 Kč bez DPH). Pro část B: Maximální možná cena za kompletní zajištění služby dle přílohy č. 2 je 505 000,- Kč včetně DPH (420 833,3 Kč bez DPH). |
| Typ zakázky | Zakázka malého rozsahu. |
| Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky | Pro část A: Plnění musí být splněno ve všech bodech specifikace zadavatele, viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Místo plnění pro část A: Místem plnění jsou servery KCVJŠ Plzeň. Termíny pro odevzdání jednotlivých částí jsou: Dodavatel je povinen provést požadované úpravy na systému Koperník dle Přílohy č. 1 části 2 Inovace databázového systému Koperník do 80 dní od podpisu smlouvy, nejpozději však do 17. 9. 2010. Dále pak implementovat na servery KCVJŠ Plzeň požadované služby dle Přílohy č. 1 části 1 Webové stránky a Přílohy č. 1 části 3 Aplikace pro administrativu jazykových kurzů do 30 dní od ukončení požadovaných úprav na systému Koperník, nejpozději však do 30. 10. 2010. Po implementaci dodavatel zahájí 30 denní pilotní provoz. Při pilotním provozu systému budou otestovány všechny implementované služby systému se zapojením interních i externích uživatelů a prováděny konzultace funkcí systému se zadavatelem. Na základě těchto konzultací budou odstraněny zjištěné nedostatky a bude provedena komplexní finalizace systému. Pilotní provoz bude ukončen nejdéle 30. 11. 2010. Kompletní finalizace systému bude ukončena předáním protokolu o finalizaci nejdéle do 10. 12. 2010. Mezní termín na odevzdání části Webové stránky je 31. 7. 2010. Mezní termín pro odevzdání části Inovace databázového systému Koperník je 17. 9. 2010. Mezní termín pro odevzdání části Vývoj aplikace pro administrativu jazykových kurzů je 30. 10. 2010. Mezní termín pro finalizaci a předání předmětu zakázky je 10.12. 2010. Pro část B: Plnění musí být splněno ve všech bodech specifikace zadavatele, viz Příloha č. 2 této zadávací dokumentace. Termíny pro odevzdání jednotlivých částí jsou: Metodický web do 30. 8. 2010 On-line aplikace EJP po provedení testování a zahájení pilotního provozu do 29. 10. 2010 Ukončení pilotního provozu a zapracování změn na základě evaluace pilotního provozu do 28. 2. 2010 |
| Místa dodání/převzetí nabídky: | KCVJŠ Plzeň sady 5. května 42 Plzeň ředitelna |
| Hodnotící kritéria: | - Pro část A: Nejnižší nabídková cena 100% - Pro část B: Nejnižší nabídková cena 100% |
| Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace: | - Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání - A další uvedené v §53 zákona č. 137/2006 Sb. Další kvalifikační předpoklady Pro část A: Uchazeč musí v rámci nabídky (v podobě ověřitelných referencí) doložit následující: - Zkušenosti s vývojem aplikací technologie JAVA EE a JAVA SE, SQL server. Alespoň 2 písemné reference za poslední 3 roky. - Zkušenosti s vývojem aplikací technologie řízení přístupu, autentifikační framework na bázi LDAP a JAVA. Alespoň 1 písemná reference za poslední 3 roky. - Zkušenosti s vývojem a implementací infrastruktury elektronického podpisu. Alespoň 1 písemná reference za poslední 3 roky. - Zkušenosti s implementací systému Zimbra Collaboration Suite. Alespoň 1 písemná reference za poslední 3 roky. Pro část B: Uchazeč musí v rámci nabídky (v podobě ověřitelných referencí) doložit následující: - Zkušenosti s vývojem a implementací aplikací na platformě LAMP – alespoň tři písemné reference za poslední tři roky. - Zkušenosti s vývojem aplikací využívajících princip Single Sign-On (SSO) – alespoň jedna písemná reference z integrace alespoň tří samostatných aplikací. - Zkušenosti s vývojem aplikací, které jako autentizační backend používají LDAP server – alespoň dvě písemné reference za poslední 3 roky. Uchazeč přiloží k nabídce v elektronické podobě na CD ukázku zdrojových kódů: - alespoň jedné aplikace uvedené v bodu (2), - alespoň jedné aplikace uvedené v bodu (3). Všechny zdrojové kódy musí být v rozsahu 300 – 500 řádků (do počtu řádků se nepočítají komentáře) a musí se jednat o vlastní kód (ne knihovny třetí strany). Zdrojové kódy musí být původní, ne vytvořené nebo upravené pro účely tohoto výběrového řízení. U zdrojových kódu uvedených v bodu (2) se musí jednat o zdrojové kódy části, která se stará o princip SSO. V případě, že je v projektu pro SSO použita knihovna třetí strany, musí být ve zdrojových kódech zřejmá její integrace do projektu |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu dle požadavků v zadávací dokumentaci. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): | Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). |
| Další podmínky pro plnění zakázky:* | Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentaci je možné vyžádat u zadavatele viz. kontaktní osoba zadavatele. |

*nepovinný údaj

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS.

| Jméno: | Lukáš |
| --- | --- |
| Příjmení: | Vlček |
| E-mail: | vlcek@kcvjs.cz |
| Telefon: | 731 410 136 |

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky