Záznam z jednání k projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, část Digitální povodňové plány Plzeňského kraje uskutečněného dne

9.2. 2012 na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, místnost č. 326

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny

- Předmětem jednání bylo seznámení zástupce objednatele projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji, část Digitální povodňové plány Plzeňského kraje“ a zástupců obcí s rozšířenou působností, začleněné do první etapy projektu, s pracovními výstupy webových aplikací digitálních povodňových plánů ORP zveřejněných na webovém portálu Plzeňského kraje (http://dpp.kr-plzensky.cz/html/index.html). Dále byl objednatel a zástupci ORP začleněných do 2. etapy projektu informováni o stavu předaných povodňových plánů obcí ve správní působnosti dotčených ORP.

Předmětem jednání byly konkrétně tyto dílčí části:

- Představení výstupu elektronické pracovní verze zpracovaných dPP řešených ORP v 1. etapě na webu Plzeňského kraje

- Zahájení připomínkového řízení ke zpracovaným výstupům dPP pro ORP v 1. etapě projektu.

- Diskuze k zahájeným pracím a předaným podkladům pro 2. etapu

- V rámci projektu bylo projednáno následující:

- Zástupcům ORP zahrnutých do 1. etapy projektu byly prezentovány elektronické pracovní (interní) verze zpracovaných dPP, které jsou k dispozici na serveru Plzeňského kraje (http://dpp.kr-plzensky.cz/html/index.html).

- Zástupcům ORP zahrnutých do 1. etapy projektu byly prezentovány nejčastější připomínky k textovým částem dPP, přičemž bylo dohodnuto následující:

- - aktualizaci povodňových komisí obcí ve správní působnosti ORP bude zajišťovat ORP nejméně 1x ročně

- - aktualizaci ostatních částí dPP bude zajišťovat kraj po shromáždění dat od jednotlivých ORP

- způsob vyhlašování SPA bude zachován ve stávající podobě uvedené v textové části dPP, kompetence ORP vyhlašování SPA za jednotlivé obce bude prověřena Krajským úřadem ve lhůtě 3 měsíců

- Připomínky k interním verzím webové aplikace dPP budou soustředěny u objednatele do 17.2. 2012 a budou zpracovány formou revizí nebo komentářů v dokumentu Word.

- Zástupcům ORP zahrnutých do 2. etapy projektu byl prezentován stav předaných povodňových komisí (tabulka 1) a povodňových plánů obcí (tabulka 2) v jejich správní působnosti.

|  |  |  | Povodňové komise obcí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORP | PK ORP | PK města | Počet obcí v ORP | Zaslané aktuální PK | Procent zaslaných PK | Seznam starostů s kontakty |
| Blovice | ANO | ANO | 18 | 18 | 100% | NE |
| Horažďovice | ANO | ANO | 19 | 3 | 16% | ANO |
| Kralovice | ANO | ANO | 43 | 10 | 23% | ANO |
| Nepomuk | ANO | ANO | 25 | 24 | 96% | ANO |
| Nýřany | ANO | ANO | 52 | 33 | 63% | NE |
| Stříbro | ANO | ANO | 23 | 13 | 57% | NE |
| Sušice | ANO | ANO | 29 | 23 | 79% | NE |
| Tachov | ANO | ANO | 26 | 3 | 12% | NE |

Tabulka 1: Seznam dostupných povodňových komisí

|  |  |  | Povodňové plány obcí |  |  |  |  |  | informace o zpracovaných PPVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORP | PP ORP | PP města | Celkem obcí v ORP | PP obcí (případně Zjednodušený vzor) | Procent PP | Počet obcí, kde je stanoveno ZÚ | Z toho máme aktualizovaných PP | Procent |  |
| Blovice | ANO | NEMÁ | 18 | 12 | 67% | 2 | 0 | 0% | x |
| Horažďovice | ANO | ANO | 19 | 4 | 21% | 3 | 2 | 67% | máme pro město Horaždovice |
| Kralovice | ANO | ANO | 43 | 10 | 23% | 15 | ? | 0% | x |
| Nepomuk | ANO | ANO | 25 | 10 | 40% | x | x | x | x |
| Nýřany | ANO | ANO | 52 | 37 | 71% | 12 | 8 | 67% | x |
| Stříbro | ANO | NEMÁ | 23 | 11 | 48% | 7 | 2 | 29% | pro město Stříbro probíhá zpracování |
| Sušice | ANO | ANO | 29 | 23 | 79% | 12 | 10 | 83% | x |
| Tachov | ANO | ANO | 26 | 3 | 12% | 4 | 3 | 75% | x |

Tabulka 2: Seznam dostupných povodňových plánů

- Zpracovatel zašle textové částí dPP ORP zařazených do 2. etapy projektu k připomínkám na emailové účty kontaktních osob dotčených ORP do 16. dubna 2012. Připomínky budou zaslány zpět zhotoviteli do 30.4. 2012. Objednatel bude o tomto kroku informován prostřednictvím emailové zprávy v kopii.

V Praze dne 10.2. 2012

Zapsal: Ing. Petr Hurych, Ing. Jana Nečesánková, Ing. Jiří Kremsa